# Memorando ao conselho

Proposta do Vetor Capital: direção, riscos e condições prévias

Para: Conselho da Lumis Intelligence

De: Head of AI Management, pela equipe: Bruno Müller, Diego Franca Evangelista, Felipe Alef, Gustavo Halfen Simon e Maria Fernanda Barros

Data: 08/10/2026

Recomendação

Recomendamos aceitar o aporte do Vetor Capital com liberação por etapas, ligada a condições verificáveis: primeiro tornar o ativo defensável, crescer onde a Lumis já tem cliente e contratar em ondas; novos países e plataforma, só depois. Se o Vetor exigir países ou plataforma em produção antes das condições, recomendamos não aceitar o aporte nesses termos.

A proposta do Vetor Capital, R$ 120 milhões por 22%, avalia a Lumis em R$ 425,5 milhões antes do aporte (cerca de 10,3 vezes a receita recorrente anual) e vale por 60 dias [fonte: Cap. 2, texto após o Quadro 3]. Não aceitar tem custo: no fechamento do 2º trimestre de 2026, a Lumis tinha caixa para 11,6 meses [fonte: Cap. 2, Quadro 3], e outra fonte de capital [não consta].

## Direção proposta

Hoje o ativo da Lumis não passa numa auditoria independente. Dos dados de clientes, 35,4% têm autorização fraca ou nenhuma para treino, e o modelo erra 31,8% dos idosos de CEP D/E que precisavam de prioridade, três vezes o melhor grupo [fonte: Cap. 2, Quadros 7 e 10].

O ativo a construir é o dado de desfecho com direito de uso limpo e a prova auditável de desempenho por grupo. O crescimento vem de hospitais e seguradoras médios no Brasil, que, sem IA própria, dependem mais de fornecedores externos [hipótese]; a Aster não chega a seguradoras e bancos, 14 das 38 contas [fonte: Cap. 2, Quadros 3 e 6]. O novo módulo de risco de crédito para os cinco bancos já clientes é exceção ao foco, só até o modo sombra (em paralelo, sem decidir).

| O Vetor propõe | Recomendamos |
| --- | --- |
| Triplicar o time técnico | Contratar em ondas, depois que a regra única de prova e a mesa de campo (condições 2 e 4) estiverem rodando; revisão em 01/2027 |
| Abrir dois novos países | Nenhum nesta janela de seis meses; o México é reavaliado ao fim dela, e o segundo país [não consta] |
| Transformar em plataforma | Só 1,0 mês-pessoa, para testar se a prova de desempenho por grupo vira oferta |

Tabela 1. Uso do aporte. Fonte: Cap. 2, 1.1 (proposta do Vetor); recomendação da equipe.

## Riscos que assumimos

| Risco | Quem responde | Resposta |
| --- | --- | --- |
| A Aster ocupa os hospitais enquanto 78% da capacidade do semestre vai para melhoria | CEO | Crédito por etapas e teste da prova por grupo; revisão ao fim da janela |
| As três recusas (veterinário, agente de triagem e México) deixam de lado 57,4% da receita potencial listada (R$ 11,3 mi), sem receita nova garantida na janela | CEO | Revisão ao fim da janela |
| A restrição devolve cerca de 154 mil priorizações por mês à triagem dos hospitais [hipótese: distribuição igual à da base]; carga por hospital e receita afetada [não consta] | Head of AI Management e CTO | O modelo em paralelo mede a correção; religar exige os dois cargos |
| Se a renegociação falhar, a Lumis retira 35,4% dos dados de clientes e retreina; multa da LGPD de até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 mi por infração | DPO | Rastrear a origem de cada registro para isolar os frágeis |
| Triplicar o time antes das intervenções leva gente nova para o mesmo pressuposto [hipótese]; o Responsável por Dados está em quase todos os portões, num time com rotatividade de 27% | CEO e CTO | Contratar em ondas, com revisão em 01/2027 |

Tabela 2. Riscos assumidos. Fonte: Cap. 2, Anexo A; LGPD, art. 52, II; contas da equipe.

## Condições prévias

Em até 30 dias, antes de fechar com o Vetor:

- Restringir já a recomendação automática para idosos de CEP C e D/E, com o modelo em paralelo, como prevê o compromisso de Não Amplificação de Danos da Fase 1 (Head of AI Management ordena; CTO executa).

- Retirar ou tornar auditáveis as cinco afirmações do painel comercial pela regra única de prova: nenhum número de desempenho sai da empresa sem o resultado de campo por grupo (Head of AI Management; o Responsável Comercial aplica).

- Aprovar a linha de responsabilidade (CEO) e testar a suspensão por cliente e por grupo, com teto de 48 horas e novo teste a cada trimestre (Head of AI Management conduz; CTO executa).

- Instalar a mesa de campo, reunião quinzenal que lê o erro por grupo cruzado com as reclamações, com primeira reunião em 15 dias (Responsável por Produto; o cruzamento é do Responsável por Dados).

- Obter o parecer da DPO sobre os seis instrumentos de dados antes do próximo treino; registro sem base fica fora do treino.

Antes do vencimento dos contratos:

- Assinar aditivos de direito de uso com a Seguradora Prisma (antes de 12/2026) e o Hospital Vila Ipê (antes de 03/2027), incluindo o histórico (DPO).

Antes de cada frente nova (país, plataforma ou novo módulo de crédito em produção), a CEO decide se ela entra, com parecer obrigatório do Head of AI Management e da DPO, e exige:

- política de privacidade para dados de saúde aprovada (DPO; previsão de aprovação [não consta]);

- erro por grupo no Brasil até 2 vezes o do melhor e já publicado na métrica pública;

- validação local por grupo, com amostra suficiente, e lei de dados do país conferida pela DPO;

- relatório de impacto à proteção de dados (LGPD, art. 38) da plataforma e de cada país;

- no novo módulo de crédito, dado de saúde fora do modelo e aprovação por faixa de CEP de pelo menos 0,8 da melhor;

- modo sombra até quatro leituras quinzenais com o pior grupo até 1,5 vez o melhor, responsável do domínio nomeado e suspensão testada no novo mercado.

## O que pedimos ao conselho

- Aprovar a direção e a cláusula de saída para negociar com o Vetor.

- Endossar a restrição imediata e as três recusas.

Detalhe e fontes no dossiê da Fase 2. Metas, limites, prazos e cargos são propostas da equipe sobre o Cap. 2, Anexo A.